Изх. №...................../...........2016 г.

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ

ПГ ГЕРБ

На Ваш№ 654-06-287/17.02.2016 г.

Относно: Изпълнение на проект „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Елин Пелин”

Въпрос: 1. Верифицирани ли са всички разходи по проекта? В случай, че все още не са, кога се предвижда да бъдат верифицирани?

2. Предявила ли е общината всички разходи за възстановяване в срока за допустимост на разходите към Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” и ако не е какви могат да са последствията за общината, респективно за изпълнението на проекта?

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Във връзка с отправени въпроси по договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) №DIR-51011119-C008/28.06.2011 г. за изпълнение на проект „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Елин Пелин” в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” (ОПОС) предоставям следната информация:

- По проект „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Елин Пелин” са верифицирани и изплатени до момента от УО на     ОПОС общо 395 206, 66 лв., включващи авансово плащане в размер на 297 566,08 лв., верифицирана сума по първо междинно плащане в размер на 225 813, 30 лв. и верифицирана сума по второ междинно плащане в размер на 169 393,36 лв. Окончателното искане за средства в размер на (-)245 302,88 лв. е в процес на верификация предвид извършена окончателна проверка на място на проекта от страна на УО в периода 19.01 – 22.01.2016 г. и подготовка на доклад от окончателната проверка на място. До изтичане на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна помощ - 31.03.2016 г., Управляващият орган на ОПОС ще приключи обработката на окончателното искане за средства и ще приключи проекта.

- Община Елин Пелин като бенефициент на БФП по ОПОС е предявила за възстановяване в срока на допустимост на разходите направените от нея плащания във връзка с изпълнението на горецитирания проект с изключение на констатираните по време на окончателната проверка на място неплатени суми в общ размер на 709 200 лв. Неизплатената сума е по договор за проектиране (Договор №2929/09.11.2012 г. с Изпълнител ДЗЗД „Обединение Мист Аква“) и по договор за консултантски услуги по изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти (Договор №2798/03.02.2012 г. с изпълнител по договора фирма „С-Консулт“ ЕООД). Неплатените суми от страна на община Елин Пелин в качеството й на възложител по договорите с изпълнители, остават за сметка на общината предвид това, че УО верифицира и възстановява реално извършени разходи в срока на допустимост на разходите (31.12.2015 г.) и доказани с разходо-оправдателни документи.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите